Project Implementation Plan

Pengembangan YogaFX Learning Management System (Web Apps) menggunakan Laravel, Inertia.js, dan React

Dibuat Oleh:

| 11S23011 | Moses Romulus Simangunsong |
| --- | --- |
| 11S23013 | Wesly Fery Wanda Ambarita |
| 11S23042 | Tasya Aprilda Marbun |
| 11S23044 | Maharani Sitorus |
| 11S23049 | Rahel Debora Hasibuan |

PT. YogaFX Indonesia

| Kerja Praktik 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Institut Teknologi Del |  |  |  |
| No. Dokumen: PIP-KP-26-03-A | Versi: 1 | Tanggal : 24 Juni 2026 | Jumlah Halaman : |

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3

Ringkasan	4

1  Pendahuluan	5

1.1  Maksud Penulisan Dokumen	5

1.2  Definisi, Akronim, dan Singkatan	5

1.3  Aturan Penomoran	6

1.4  Dokumen Rujukan	6

1.5  Ikhtisar Dokumen	6

2  Deskripsi Umum Proyek	8

2.1  Latar Belakang	8

2.2  Tujuan	8

2.3  Lingkup Pekerjaan	8

2.4  Input Requirement	9

2.4.1  Sumber Daya Manusia	9

2.4.2  Tools dan Peralatan	9

2.5  Deliverables	9

3  Pengelolaan Proyek (Manajemen)	11

3.1  Struktur Organisasi	11

3.2  Alokasi Personel, Deskripsi Tugas, dan Tanggung Jawab	11

3.3  Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek	11

3.4  Asumsi, Ketergantungan, dan Kendala	12

3.5  Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian	12

4  Paket Kerja dan Jadwal	14

4.1  Paket Kerja	14

4.2  Jadwal	14

5  Penutup	16

Sejarah Versi	17

Sejarah Perubahan	18

# Ringkasan

Dokumen Project Implementation Plan (PIP) ini disusun untuk menjelaskan langkah-langkah pengembangan lanjutan YogaFX Learning Management System (Web Apps), dengan menggabungkan penggunaan Laravel sebagai backend, Inertia.js dan React sebagai frontend, PostgreSQL sebagai basis data, serta pengujian yang dilaksanakan secara manual. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tujuan, deskripsi, dan kebutuhan proyek selama pelaksanaan Kerja Praktik berlangsung.

Rencana pengembangan YogaFX LMS dijabarkan secara rinci, mencakup perencanaan implementasi, tahapan kerja, serta alur pengerjaan yang akan ditempuh. Dokumen ini turut menguraikan mekanisme pengujian manual yang diterapkan terhadap aspek performa, fungsionalitas, dan kompatibilitas sistem. Selain itu, aspek pengelolaan proyek dipaparkan melalui struktur organisasi, pembagian tugas tim, jadwal pelaksanaan, serta tanggung jawab setiap anggota.

# 1  Pendahuluan

## 1.1  Maksud Penulisan Dokumen

Dokumen Project Implementation Plan ini disusun untuk PT. YogaFX Indonesia dengan maksud agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai lingkup pekerjaan, kebutuhan, dan prosedur pelaksanaan proyek. Dokumen ini menguraikan deskripsi umum proyek, pengelolaan sumber daya, fungsi sistem yang dibangun, tanggung jawab setiap anggota tim, serta jadwal pelaksanaan proyek. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkoordinasi secara efektif dan efisien dalam merealisasikan pengembangan YogaFX Learning Management System (Web Apps).

## 1.2  Definisi, Akronim, dan Singkatan

Tabel 1 Daftar Istilah dan Definisi

| No | Istilah | Definisi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Developer | Mahasiswa yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengembangan perangkat lunak, dengan tugas utama meliputi perancangan, pengodean, dan debugging pada sisi frontend maupun backend aplikasi. |
| 2 | API | Seperangkat aturan dan definisi yang memungkinkan perangkat lunak saling berkomunikasi satu sama lain. |
| 3 | Tools | Aplikasi atau perangkat yang digunakan selama proses pengerjaan proyek, misalnya Visual Studio Code dan sejenisnya. |
| 4 | LMS | Learning Management System, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola konten pembelajaran, progres, dan aktivitas peserta didik. |

Tabel 2 Daftar Singkatan dan Deskripsi

| No | Akronim | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | PIP | Project Implementation Plan |
| 2 | API | Application Programming Interface |
| 3 | KP | Kerja Praktik |
| 4 | ToR | Term of Reference |
| 5 | LMS | Learning Management System |

## 1.3  Aturan Penomoran

Seluruh dokumen yang dikumpulkan sebagai bagian dari pelaksanaan Kerja Praktik dan Tugas Akhir pada semester enam di Institut Teknologi Del mengikuti kaidah penomoran yang dinyatakan dalam dokumen Standar Penamaan dan Penomoran Hasil Kerja Praktik dan Tugas Akhir [1].

## 1.4  Dokumen Rujukan

Dokumen yang menjadi rujukan dokumen ini adalah sebagai berikut.

[1]	STD-KP-26-03-A, SW Technical Document, dokumen teknis yang memuat hasil pengembangan dan perancangan aplikasi berbasis web yang dikembangkan.

[2]	ToR-KP-26-03-A, Term of Reference, proyek Pengembangan YogaFX Learning Management System (Web Apps) menggunakan Laravel, Inertia.js, dan React.

[3]	MoM-KP-26-03-A, Minutes of Meeting, berisi rangkuman pertemuan mengenai proyek Pengembangan YogaFX LMS (Web Apps).

[4]	LA-KP-26-03-A, Log Activity, berisi catatan kegiatan operasional yang dilakukan pada proyek Pengembangan YogaFX LMS (Web Apps).

## 1.5  Ikhtisar Dokumen

Dokumen PIP dalam pengembangan YogaFX Learning Management System (Web Apps) menggunakan Laravel, Inertia.js, dan React terdiri atas lima bab, dengan uraian sebagai berikut.

Bab 1 menjelaskan maksud penulisan dokumen, definisi, akronim dan singkatan, aturan penomoran, dokumen rujukan, serta ikhtisar dokumen secara keseluruhan.

Bab 2 menjelaskan latar belakang pembangunan sistem, tujuan, lingkup pekerjaan, kebutuhan sumber daya manusia, tools yang digunakan, hingga deliverables dari pengerjaan Kerja Praktik.

Bab 3 menjelaskan struktur organisasi, alokasi personel, deskripsi tugas dan tanggung jawab, tujuan dan prioritas pengelolaan proyek, asumsi dan ketergantungan, serta mekanisme pemantauan dan pengendalian.

Bab 4 menjelaskan penentuan waktu dan timeline seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proyek.

Bab 5 memuat penutup dan kesimpulan dari dokumen Project Implementation Plan.

# 2  Deskripsi Umum Proyek

## 2.1  Latar Belakang

YogaFX Learning Management System (LMS) merupakan platform pembelajaran berbasis web premium untuk YogaFX. Produk ini bukan LMS akademik pada umumnya dan memiliki dua sisi pengalaman pengguna yang berbeda karakter, yaitu sisi Student yang bersifat premium, tenang, dan berorientasi pada konten (content-first), serta sisi Admin yang bersifat terstruktur, profesional, dan berorientasi pada operasional.

Seiring bertambahnya jumlah fitur dan pengguna, diperlukan pengembangan lanjutan pada dashboard web application, mencakup autentikasi, akses pembelajaran bertingkat (tiered learning access), assignment dan assessment, sertifikasi, hingga proses pembayaran dan cicilan (installment), agar pengalaman pengguna semakin optimal dan mendukung performa operasional perusahaan. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mendukung pengembangan fullstack (frontend dan backend) pada sistem YogaFX LMS, baik atas kebutuhan internal perusahaan maupun permintaan client.

## 2.2  Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut.

Mengembangkan dan menyempurnakan fitur YogaFX LMS (Web Apps) pada sisi Student dan Admin agar lebih responsif, intuitif, dan sesuai dengan kebutuhan client.

Mendukung pengembangan fitur autentikasi (login, OTP surel, reset password), akses pembelajaran bertingkat, assignment/assessment, sertifikasi, serta pembayaran dan cicilan (installment).

Menjamin performa aplikasi yang stabil dan efisien, baik pada sisi frontend (React, Inertia.js) maupun backend (Laravel, PostgreSQL), guna mendukung skala pengguna yang terus bertambah.

Memastikan konsistensi antarhalaman melalui penggunaan komponen frontend yang reusable dan modular, serta struktur backend yang mengikuti dokumentasi PRD, ERD, dan design system yang berlaku.

## 2.3  Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan dalam proyek ini mencakup hal-hal berikut.

Pengembangan fitur secara fullstack menggunakan Laravel (backend/API) serta Inertia.js dan React (frontend).

Perbaikan dan refactor pada sistem YogaFX LMS untuk meningkatkan performa dan pengalaman pengguna.

Integrasi frontend dengan API internal untuk fitur-fitur pada sistem YogaFX LMS.

Pengelolaan basis data menggunakan PostgreSQL sesuai dengan ERD yang berlaku.

Penerapan responsive design untuk mendukung berbagai perangkat.

Pengujian manual terhadap fungsionalitas, performa, dan kompatibilitas fitur yang dikembangkan.

## 2.4  Input Requirement

### 2.4.1  Sumber Daya Manusia

-	Project Manager: Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan keseluruhan proyek, serta memastikan seluruh tim bekerja sesuai timeline dan target yang telah ditentukan.

-	UI/UX Designer: Berperan dalam merancang tampilan dan pengalaman pengguna, serta menyediakan desain visual dan prototipe sebagai acuan implementasi.

-	Fullstack Developer: Bertugas mengembangkan antarmuka pengguna (frontend) menggunakan Inertia.js dan React, sekaligus mengembangkan API dan logika bisnis (backend) menggunakan Laravel.

-	Quality Assurance: Melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan secara manual untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai harapan dan bebas dari bug.

-	Customer Success: Membantu memastikan implementasi berjalan lancar di sisi pengguna, memberikan pelatihan dasar, serta mengumpulkan masukan (feedback) untuk disampaikan kepada tim produk dan pengembang.

### 2.4.2  Tools dan Peralatan

-	IDE: Visual Studio Code

-	Version Control: GitHub

-	Framework/Library: Laravel, Inertia.js, React, Tailwind CSS

-	Basis Data: PostgreSQL

-	Dev Server: Artisan Serve, Vite

-	Project Management Tools: Coda, GitHub Issues/Projects

-	Operating System: Windows 11

## 2.5  Deliverables

Tabel Daftar Deliverables

| Deliv.Id | Deliverables | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ToR-KP-26-03-A | Term of Reference | Menjadi lampiran laporan KP |
| PIP-KP-26-03-A | Project Implementation Plan | Dokumen ini |
| Rep-KP-26-03-A | Laporan Kerja Praktik | Laporan Kerja Praktik |
| MoM-KP-26-03-A | Minute of Meeting | Laporan masa kerja dalam seminggu |
| SW-KP-26-03-A | Software Development Document | Laporan akhir pembangunan selama KP |

# 3  Pengelolaan Proyek (Manajemen)

## 3.1  Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelaksanaan Kerja Praktik

Supervisor Lapangan Riza Bahasuan

Dosen Pembimbing Arie Satia Dharma

Fullstack Developer (Mahasiswa Kerja Praktik) 11S23011 Moses Romulus Simangunsong 11S23013 Wesly Fery Wanda Ambarita 11S23042 Tasya Aprilda Marbun 11S23044 Maharani Sitorus 11S23049 Rahel Debora Hasibuan

Kelima mahasiswa berperan sebagai Fullstack Developer yang bertanggung jawab baik pada sisi frontend maupun backend, dengan pengawasan teknis dari Supervisor Lapangan di PT. YogaFX Indonesia dan pembimbingan akademik dari Dosen Pembimbing Institut Teknologi Del.

## 3.2  Alokasi Personel, Deskripsi Tugas, dan Tanggung Jawab

Sebagai fullstack developer, kami — Moses Romulus Simangunsong, Wesly Fery Wanda Ambarita, Tasya Aprilda Marbun, Maharani Sitorus, dan Rahel Debora Hasibuan — memperoleh tugas sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh client kepada perusahaan, serta bergerak berdasarkan setiap task pada sprint yang berjalan. Oleh karena konteksnya adalah pengembangan berkelanjutan, tidak terdapat pembagian yang baku antara domain frontend dan backend; setiap anggota dapat mengerjakan kedua sisi sesuai kebutuhan task yang diberikan.

Tugas kami sebagai fullstack developer meliputi hal-hal berikut.

-	Membangun fitur baru (frontend dan backend) sesuai kebutuhan client.

-	Merancang dan menyesuaikan API pada sistem YogaFX LMS sesuai fitur baru.

-	Mengintegrasikan frontend (Inertia.js, React) dengan backend (Laravel).

-	Memperbaiki bug pada sisi frontend maupun backend.

## 3.3  Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek

Pengelolaan proyek ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pengembangan fullstack berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan client. Proyek dikelola agar setiap tahapan pengerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal sprint perusahaan dan kebutuhan client, dengan tetap menjaga kualitas hasil kerja.

Prioritas utama dalam pengelolaan proyek meliputi hal-hal berikut.

Penyelesaian fitur sesuai backlog yang ditentukan oleh Project Manager.

Penerapan standar pengembangan frontend dan backend yang efisien dan dapat digunakan kembali.

Pelaporan kemajuan pengerjaan secara berkala melalui sprint daily guna mendukung transparansi dan evaluasi.

Kolaborasi lintas tim (UI/UX, Quality Assurance, Project Manager) untuk menjaga keselarasan hasil kerja antarbagian.

Responsivitas terhadap perubahan kebutuhan client dan kesiapan melakukan penyesuaian pada fitur yang dikembangkan.

## 3.4  Asumsi, Ketergantungan, dan Kendala

Pada pengerjaan pengembangan sistem YogaFX LMS (Web Apps) terdapat beberapa asumsi, ketergantungan, dan kendala yang perlu diperhatikan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa pengguna, baik dari internal perusahaan maupun client, dapat menggunakan sistem dengan baik, memahaminya dengan mudah, dan menemukan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ketergantungan proyek ini melibatkan beberapa faktor penting, antara lain dokumentasi produk yang menjadi acuan utama (PRD, ERD, design system, dan information architecture), alur bisnis (business flow) dari fitur-fitur yang akan dikembangkan, serta perubahan atau revisi yang diberikan oleh client maupun pemangku kepentingan internal. Ketepatan dan kejelasan dokumentasi API turut menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran integrasi antara frontend dan backend.

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan Kerja Praktik, serta keterbatasan pemahaman awal terhadap kombinasi teknologi Laravel, Inertia.js, dan React, yang membutuhkan waktu untuk proses adaptasi. Selain itu, dinamika perubahan task pada sprint yang berjalan turut menjadi tantangan tersendiri.

Untuk menghadapi asumsi, ketergantungan, dan kendala tersebut, kami berupaya beradaptasi secara cepat terhadap perubahan, bekerja secara kolaboratif dengan tim internal, serta bersikap fleksibel terhadap revisi yang datang dari pihak client. Dengan pemahaman yang baik terhadap ketiga aspek tersebut, pelaksanaan proyek diharapkan dapat berjalan lebih efisien serta meminimalkan risiko kesalahan maupun revisi berulang selama masa pengembangan sistem.

## 3.5  Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian

Untuk memastikan bahwa proyek pengembangan YogaFX LMS (Web Apps) berjalan sesuai rencana, diterapkan beberapa mekanisme pemantauan dan pengendalian selama masa Kerja Praktik berlangsung.

Pemantauan dilakukan melalui hal-hal berikut.

Sprint Daily dan Sprint Review yang dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal perusahaan untuk melaporkan progres, hambatan, serta pembaruan fitur yang sedang dikerjakan.

Log Activity, berisi dokumentasi aktivitas mahasiswa selama pengerjaan proyek sebagai bukti perkembangan kerja mingguan kepada pihak kampus.

Pemantauan task dan issue melalui Coda dan GitHub Issues/Projects guna mencatat, memonitor, dan mengelola task serta bug yang muncul selama pengembangan.

# 4  Paket Kerja dan Jadwal

Bab ini menjelaskan penentuan waktu dan timeline seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proyek.

## 4.1  Paket Kerja

Setiap paket kerja terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

-	Persiapan

Melakukan pembelajaran secara mandiri melalui dokumentasi yang diberikan (PRD, ERD, design system, information architecture), menentukan aturan kerja dan tatanan pengerjaan proyek, serta menyusun dokumen ToR dan PIP.

-	Survei

Tahap survei meliputi pengumpulan syarat untuk pengembangan lanjutan YogaFX LMS. Pada tahap ini, peran client dan analisis kebutuhan sangat diperlukan guna memastikan tantangan yang mungkin timbul di kemudian hari.

-	Analisis

Menganalisis fitur yang akan dikembangkan melalui business flow, ERD, dan design system yang berlaku untuk mengetahui ketergantungan antarfitur.

-	Implementasi

Tahap implementasi meliputi seluruh proses pengimplementasian rancangan fitur, baik pada sisi backend (Laravel) maupun frontend (Inertia.js, React), ke dalam bentuk kode program. Mahasiswa saling berkomunikasi dan berkoordinasi selama masa implementasi berlangsung.

-	Pelaporan dan Serah Terima

Menyusun laporan hasil implementasi dan melakukan presentasi dalam bentuk seminar yang dihadiri oleh dosen penguji. Pada tahap pelaporan dilakukan perbaikan dokumen teknis dan produk guna menyempurnakan hasil laporan. Setelah perbaikan dilakukan, sistem beserta dokumen pendukungnya diserahkan kepada client.

## 4.2  Jadwal

Pelaksanaan Kerja Praktik membutuhkan waktu 11 minggu untuk menyelesaikan proyek, dimulai dari pembelajaran mandiri, analisis fitur yang dikembangkan, implementasi, hingga tahap akhir pendokumentasian laporan. Jadwal pengerjaan Kerja Praktik berikut telah didiskusikan bersama dengan Supervisor.

Tabel Jadwal Kegiatan

| Tanggal | Target Kegiatan |
| --- | --- |
| Minggu ke-1 (3 s.d. 5 Juni 2026) | Melakukan onboarding, eksplorasi codebase, serta dokumentasi produk (PRD, ERD, design system) yang diberikan oleh mentor. Menyusun dokumen ToR dan PIP. |
| Minggu ke-2 (8 s.d. 12 Juni 2026) | Masuk ke dalam sprint perusahaan dan mulai mengerjakan task backlog awal sesuai sprint planning. |
| Minggu ke-3 (15 s.d. 19 Juni 2026) | Mengembangkan fitur sesuai sprint planning. |
| Minggu ke-4 (22 s.d. 26 Juni 2026) | Mengembangkan fitur sesuai sprint planning. |
| Minggu ke-5 (29 Juni s.d. 3 Juli 2026) | Masuk ke dalam sprint berikutnya. Mengembangkan fitur sesuai sprint planning. |
| Minggu ke-6 (6 s.d. 10 Juli 2026) | Mengembangkan fitur sesuai sprint planning. |
| Minggu ke-7 (13 s.d. 17 Juli 2026) | Mengembangkan fitur sesuai sprint planning. |
| Minggu ke-8 (20 s.d. 24 Juli 2026) | Mengembangkan fitur sesuai sprint planning. |
| Minggu ke-9 (27 s.d. 31 Juli 2026) | Masuk ke dalam sprint berikutnya. Mengembangkan fitur sesuai sprint planning. |
| Minggu ke-10 (3 s.d. 7 Agustus 2026) | Mengembangkan fitur sesuai sprint planning. Memulai penyusunan dokumen laporan akhir. |
| Minggu ke-11 (10 s.d. 14 Agustus 2026) | Menyelesaikan fitur yang tersisa, melakukan stabilisasi sistem, dan menyelesaikan seluruh dokumen Kerja Praktik. |

# 5  Penutup

Project Implementation Plan (PIP) ini disampaikan agar seluruh pihak yang terlibat memiliki rujukan dan pemahaman yang sama mengenai lingkup pekerjaan, kebutuhan, jadwal, serta tata cara pelaksanaan. Dengan adanya dokumen PIP ini, diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan secara terukur dan pencapaiannya dapat dinilai secara objektif.

# Sejarah Versi

No. Dokumen: PIP-KP-26-03-A

| No. Versi | Tanggal | Ditulis Oleh | Direview Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Draft | 24 Juni 2026 | 1. Moses Romulus Simangunsong 2. Wesly Fery Wanda Ambarita 3. Tasya Aprilda Marbun 4. Maharani Sitorus 5. Rahel Debora Hasibuan | Riza Bahasuan | Arie Satia Dharma |
| Final |  | 1. Moses Romulus Simangunsong 2. Wesly Fery Wanda Ambarita 3. Tasya Aprilda Marbun 4. Maharani Sitorus 5. Rahel Debora Hasibuan | Riza Bahasuan | Arie Satia Dharma |

# Sejarah Perubahan

No. Dokumen: PIP-KP-26-03-A

No. Versi: 1

| Halaman | Semula | Menjadi | Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Dokumen baru | Dokumen baru | Penyusunan awal dokumen PIP |